委托方合同编码：

受托方合同编码：

数字化项目开发合同

项目名称：

委托方（甲方）：  中燃公司（使用时据实填写名称）

受托方（乙方）：

签订时间：        年      月      日

签订地点：

委托方（甲方）：

联系地址：

联 系 人：                                      电话：

电子信箱：                                      传真：

受托方（乙方）：

联系地址：

联 系 人：                                         电话：

电子信箱：                                         传真：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方对_______                        项目（以下简称“本项目”或“项目”）提供系统开发、实施、培训、技术支持等服务事项，经双方协商一致，特签订本合同，以昭信守。

- 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲乙双方为完成项目开发、实施所签署的本合同及相关文件，包括但不限于本合同所有的附件、附录、招投标文件和构成合同的其他文件。

2、“合同价”系指根据合同约定甲方应付给乙方的费用。

3、“服务”系指根据合同约定，乙方承担的项目开发、实施、培训、技术支持和其他类似的服务。

4、“现场”系指项目开发和实施的地点。

5、“初验”系指甲乙双方对确认的《项目需求规格说明书》中系统功能的初步验收，验收通过后双方代表在《项目初验报告》上签字确认即视为初验完成。

6、“试运行”系指完成系统的安装、数据导入、用户验证等事项后，上线试运行。试运行期为   个月，双方另有书面约定的除外。

7、“终验”指甲乙双方对确认的《项目需求规格说明书》中系统功能的最终验收，验收通过后双方代表在《项目终验报告》上签字确认即视为终验完成。

- 委托事项

1、项目目标：                          __________________________；

2、项目内容：                               _____________________。

- 服务费及支付

1、本合同总价款：不含税人民币_____________元（大写：__________），增值税人民币_____________元（大写：__________），价税合计人民币_____________元（大写：__________）。

2、合同款项由甲方向乙方分期支付，具体支付方式和时间如下：

（1）预付款：本合同生效后___个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的___%，计人民币________元（大写：___________）；

（2）初验款：系统应用功能开发完成并测试合格后，双方组织初步验收，验收合格并在《项目初验报告》签字确认后___个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的___%，计人民币________元（大写：___________）；

（3）终验款：系统上线试运行三个月，达到终验标准，双方组织终验，验收合格并在《项目终验报告》签字确认后________个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的___%，计人民币________元（大写：___________）；

（4）尾款：自项目终验合格之日起__12__个月期满后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的___%，计人民币________元（大写：___________）。

- 甲方付款前，乙方应向甲方开具有效增值税专用发票，产品部分税率为______%，实施部分税率为____%。

- 若因国家税务政策调整导致发票税率低于合同要求税率，付款总金额应扣减税费差异金额；若发票税率高于合同要求税率，付款总金额应增加税费差异金额。

（5）上述合同款由甲方负责以转账或支票方式支付乙方。甲乙双方账户信息如下，任何一方的下述信息发生改变时，应当及时通知对方。因通知不及时导致的一切损失由信息变更方承担。

A．甲方开票信息

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 地 址、电 话 |  |
| 开户行及账号 |  |

B.乙方开票信息

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 地 址、电 话 |  |
| 开户行及账号 |  |

- 项目计划

本项目分为项目启动、系统需求分析、系统设计与开发(含测试)、系统上线(包括初验、上线)、系统终验交付等阶段。具体项目阶段划分、工作安排、交付成果等以双方签字确认的《项目实施计划》（附件1）或类似文件为准。

- 双方职责

（一）甲方职责

1、负责配合乙方完成需求调研工作，并对项目需求进行确认。

2、指定项目实施负责人，作为甲方代表参与项目实施的各项工作，配合乙方对系统实施的安装、调试、测试等一系列工作。

3、乙方在甲方办公地工作时，甲方应向乙方提供其履行本合同项下义务所需的工作条件。

4、按照合同规定向乙方支付合同款项。

5、根据合同约定及时组织相关人员对项目进行验收。

（二）乙方职责

1、乙方为项目实施成立专门的开发组，完成相应的开发工作，并指定专门的客户经理和项目负责人，负责项目管理和协调项目实施过程中出现的问题。乙方项目组的人员名单需提交甲方签字确认，项目实施过程中除甲方要求更换或项目组人员自身原因退出外，任何人员的更换需经甲方同意。

2、乙方应保证所开发的系统功能、性能等符合合同约定及甲方使用要求。（见附件2《技术协议》）。

3、根据甲方要求，完成项目的设计、开发、安装、调试、测试等工作，为甲方提供可行的技术解决方案，并组织相关人员进行项目实施，及时发现并解决系统问题，达到甲方需求和验收标准。

4、项目实施过程中，乙方应按照ISO9001：2000质量体系以及《中燃集团信息化工作管理制度（总则）》《中燃集团信息化项目管理制度》《中燃集团系统项目管理规范》等规章制度的要求，制定详细规划和工作规范及各阶段、各周的工作计划，并确保计划的实施落地。

5、在项目实施、上线及验收等阶段，乙方应按照《中燃集团总部信息安全管理制度》等规定，对影响信息安全的漏洞、缺陷（含部署环境、系统等）进行修复。

6、保证所提供的产品、服务或开发的系统（包括但不限于源代码）未侵犯任何第三方合法权益，否则由此给甲方造成损失的乙方应承担赔偿责任。

7、按照本合同的约定向甲方提供培训指导、技术支持与运维服务。

8、提交的方案或开发的系统与合同约定不符或有缺陷，乙方应在十个工作日内免费重新提交新的方案并弥补缺陷，如造成甲方损失的，应承担赔偿责任。

9、若项目需要乙方人员驻场，驻场期间，乙方人员要服从甲方的安全及工作纪律等管理规定及要求。

- 项目需求变更

1、在项目立项阶段，双方进行项目需求分析，甲方应在合同范围内尽量明确需求，同时，乙方应对甲方需求进行细化并形成《项目需求规格说明书》，由甲乙双方签字确认后生效。

2、在项目设计开发、测试阶段，甲方可以在合同规定范围内提出需求变更。但因甲方需求变更所产生的累积工作量不能超出总工作量的10%，超出部分工作量及其费用双方可另行协商解决。

- 验收及保证

1、乙方完成项目开发工作的标准：乙方向甲方提供所开发系统的全部源代码及安装、调试过程的相关文档并对甲方相关人员进行培训，系统通过甲方的验收，保证甲方能够对乙方所交付系统的正常使用、维护。

2、技术开发工作成果的验收标准：满足《项目需求规格说明书》中所列功能、性能的要求，通过甲方的验收。

3、验收的时间和地点： 验收分为初验和终验，每次验收前，乙方需向甲方提供并交付项目验收所需的文档、源代码等资料。参加验收人员由双方各自指定，可以包括双方内部人员和外聘专家等。

4、验收由甲方与乙方共同参加，甲方负责验收的相关组织工作，乙方保证系统开发的主要技术人员参加。

5、乙方完成本项目所涉系统开发、安装、数据导入、测试等事项，达到初验标准后应通过书面方式向甲方提出初验申请进行验收，初验通过后，双方签署初验报告；自本项目所涉系统试运行三个月期满，且系统运行正常并达到终验标准，乙方应通过书面方式向甲方提出终验申请，进行项目终验，终验通过后，双方签署终验报告。

6、如非甲方原因，乙方所交付的系统不符合合同的约定，未能通过甲方验收的，乙方应采取措施补救，在甲方确定的时间内再次提交给甲方验收，如未通过验收，每发生一次乙方应当向甲方支付本合同总价款的5%作为违约金，未通过验收次数累计达到3次，则甲方有权单方解除本合同，并要求乙方退还甲方已经支付的合同款项，由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

- 合同变更及终止

1、本合同履行过程中，如非违约原因，一方需要变更或终止，必须提前二十个工作日通过书面方式向另一方提出，经另一方同意后方可变更或终止。

2、因一方违约，导致本合同无法继续履行，守约方可以书面通知违约方终止本合同。在此情况下，合同的终止不豁免违约方的违约责任。

- 系统交付及知识产权

1、乙方应向甲方提供能确保甲方作为合法使用人所需的全部系统许可及享受同等售后服务之必要凭证，所有文件均应明确甲方为系统合法使用人。

2、甲方利用乙方提交的技术开发工作成果所完成的技术成果（包含但不限于源代码）的知识产权归甲方所有。

3、乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果（包括但不限于系统源代码、本合同项下乙方所开发并交付甲方使用的系统）的知识产权归甲方所有。

- 技术培训

1、乙方在向甲方交付全部工作成果后，应依据经甲方确认的培训计划为甲方指定的人员免费提供技术指导和培训，使参加受训的人员全部理解并掌握系统的操作和维护。

2、乙方在系统上线试运行前应向甲方提供系统的使用和维护手册（包括文档手册和多媒体教学演示文件）。

- 运维服务

1、项目终验后，乙方免费为甲方提供为期12月的运维服务。系统运维服务包括但不限于系统操作指导，因系统缺陷导致的BUG问题修复，系统突发事件的诊断与排除等。

2、现场技术服务，即系统出现重大故障导致甲方业务中断或受限时，乙方收到甲方通知后应立即指派技术人员到达现场，与甲方技术、业务人员一起对故障进行分析，提出解决方案，在征得甲方同意后对故障进行处理和排除。

3、远程维护，即甲方出现系统故障时，乙方通过电话、电子邮件或远程访问等方式进行系统故障的处理、技术支持、咨询服务等工作。

4、运维工作的等级划分原则

（1）严重等级。对核心业务或工作造成严重影响的事件、问题为严重等级。例如：核心业务应用系统、骨干网络、核心业务应用服务器/数据库/中间件、机房系统等中断或严重影响正常业务的事件、问题；

（2）重要等级。对业务部门或工作造成重要影响的事件、问题为重要等级。例如：核心业务应用系统、骨干网络、核心业务应用服务器/数据库/中间件、机房系统等不稳定（包括但不限于超过5分钟以上的系统奔溃、中断等情况）或存在较大隐患的事件、问题；

（3）一般等级。对业务部门或工作不会造成较大影响的事件、问题为一般等级。例如：普通计算机终端故障、局部接入网络的异常、以及各运维项目一般性监控告警等产生的事件、问题。

5.响应和处置时效（SLA）

| 运维项 | 事项工作等级及SLA（小时） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 重要 | 一般 |
| 信息安全 | 3 | 12 | 48 |
| 网络系统 | 3 | 12 | 48 |
| 服务器/数据库/中间件 | 3 | 12 | 48 |
| 应用系统 | 3 | 12 | 48 |

（为推荐要求，需根据实际情况调整，乙方对此表示理解和认可。）

6、免费运维服务期结束后，甲方可根据实际需要，决定是否与乙方签署后续运维服务合同，每年运维费用不得超过本合同总价款的10%。

- 保密

1、甲乙双方应对本合同（包括所有的附件以及随时进行的变更）的签署及条款严格保密，任何一方在未经另一方书面同意的情况下，不得向任何第三方披露本合同的任何内容，法律法规另有规定的除外。

2、任一方应将根据本合同或因履行本合同而获得的另一方的任何信息、数据、经营过程、包括以系统形式嵌入的经营过程及文档等视为保密信息，保密信息接受方未经披露方同意不得对外披露。

3、在项目终验后，甲方因对本合同所涉系统进行升级改造而引进乙方以外的开发商，并向其提供本项目的相关信息（信息指包括但不限于所有的报告、技术方案、纪要、文件、计划、报表、源代码等）的，不属于泄密行为。

4、下述情形不视为对保密义务的违反：

（1）某一保密信息出现在公众领域，非因该合同当事人对本合同的违反而泄漏上述保密信息所致。

（2）该合同当事人在合同他方当事人向其进行披露之前所拥有的，或是合法地从合同他方当事人之外获得的任何的讯息和信息。

5、涉密人员范围：双方参与并知悉项目的所有工作人员。

本条款保密义务在本合同终止后仍然有效，除非该方要求保密的部分已经被合法公开、成为公知信息或技术，或者该方不再要求保密。

- 违约与赔偿责任

1、双方均应全面履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为主张权利而支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费、执行费、差旅费等维权过程中产生的合理费用，还应包括因违约行为导致的守约方向任何第三方支付的违约金、赔偿金、补偿金、罚金、行政罚款等费用。

2、甲乙双方不得擅自解除或终止本合同，甲方擅自终止本合同的，应根据乙方实际完成的工作量支付相应的费用；乙方擅自终止本合同的，甲方有权要求乙方双倍返还甲方已支付的所有合同款项，如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

3、乙方不得无故更换本项目的任何人员，若确需更换的，必须提前14日征得甲方书面同意；即使甲方同意更换，甲方仍有权视为乙方违约并要求乙方支付违约金(甲方主动要求更换的除外)：更换项目经理及技术负责人需支付违约金人民币1000元/人次；更换其他人员需支付违约金人民币500元/人次。如甲方未同意，乙方仍擅自更换项目组成员的，甲方有权按上述标准的两倍要求乙方支付违约金。

4、在本合同执行过程中，乙方未能按项目计划在约定时间内完成项目阶段任务，或提交服务成果的法律权利状态、性能和功能等不符合本合同约定的，乙方应当提前做出书面解释，经甲方认可，项目计划时间可适当顺延；若甲方不认可的，乙方应承担违约责任，每逾期一日，乙方应按迟延交付部分对应合同价款日万分之五的标准向甲方承担违约金，如违约金的数额累计达到本合同总价款的20%时，甲方有权解除合同，且乙方应在3个工作日内双倍返还甲方已支付的所有合同款项，如不足以弥补由此给甲方造成损失的，乙方应承担差额赔偿责任。

5、乙方违反本合同第十一条约定，未按甲方项目要求提供有关技术服务的，甲方有权要求乙方立即履行相关义务或采取有效的补救措施。每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金。

6、甲方理解并同意，在法律允许的范围内，乙方对以下情形导致的服务中断或受阻不承担责任： （1）非乙方原因导致的数据丢失或损坏；（2）由于甲方原因或第三方产品的故障、网络故障、服务器故障等使系统无法正常运行；（3）非因乙方原因受到的计算机病毒、木马或其他恶意程序、黑客攻击的破坏；（4）其他不可抗力情形。

7、乙方同意本合同约定的所有违约金，甲方有权从其未支付款项中直接扣除。

- 项目联系人

1、甲方指定        为甲方项目联系人，联系方式：          ，电子邮箱：                       。

2、 乙方指定         为乙方项目联系人，联系方式：                     ，电子邮箱：                     。

3、项目联系人承担以下责任：

（1）及时报告工作进展；

（2）具体事项的沟通；

（3）接收相关资料及信息。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

- 反虚假宣传条款

未经甲方事先书面同意，乙方不得从事下列行为：利用甲方及其关联公司的商标、品牌及企业名称等进行商业宣传；虚构与甲方及其关联公司合作事项或夸大合作范围、内容、效果、规模、程度等。乙方若违反前述约定，经甲方书面通知后仍不纠正的，乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金（与本协议及相关补充协议的其他违约条款有冲突时，以较高金额条款为准进行违约赔付），同时，甲方有权单方面终止本合同，如因此造成甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

- 不可抗力

1、由于双方订立本合同时不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件时（包括战争、火灾、地震、风暴等自然灾害和政府有关法律或政策的变化），致使任何一方不能按约定的条件履行本合同项下的有关义务时，该方应当立即将有关情况通知对方，并应在十五个工作日内，提供发生不可抗力的有效证明文件。

2、发生不可抗力的一方在不可抗力的影响范围内免除其相应的责任，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

- 权利义务转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同项下所享有的权利、履行的义务全部或部分转让予任何第三方。

- 适用法律与争议解决

1、本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用于中华人民共和国法律。

2、凡发生与本合同有关的争议，合同双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 其他

1、本合同一式陆 份，甲方执叁 份，乙方持叁 份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

附件：1.项目实施计划

2.技术协议

3.供应商/服务商廉洁承诺书（以下无正文）

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 名称： 甲方（盖章）： 签约代表（签字）： 签订日期： 年 月 日 | 名称： 乙方（盖章）： 签约代表（签字）： 签订日期： 年 月 日 |

附件1

项目实施计划

| 工作内容 | 计划时长 | 责任单位 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 准备阶段 |  |  |  |
| - 确定系统开发计划 | 3天 | 乙方 | 《项目计划》 |
| - 项目组组建 |  | 乙方 | 《项目组通讯录》 |
| 2、调研阶段 |  |  |  |
| - 需求调研 - 需求界定 |  | 甲方、乙方 | 《调研计划》、《需求规格说明书》、《蓝图方案方案》等 |
| 3、系统实施 |  |  |  |
| - 运行环境准备 |  | 甲方 | 《服务器配置建议》 |
| - 产品安装调试 |  | 乙方 | 《产品安装手册》 |
| - 系统设计 |  | 乙方 | 《概要设计》、《详细设计》《原型设计》等 |
| - 程序开发 |  | 乙方 | 源代码等 |
| - 解决技术难点 |  | 甲方、乙方 | 《集成方案》等 |
| - 内部测试 |  | 乙方 | 《测试问题记录》 |
| 4．系统测试 |  |  |  |
| - SIT |  | 乙方 | 测试报告 |
| - UAT |  | 甲方、乙方 | 《问题跟踪记录表》测试报告 |
| - 压力测试 |  | 乙方 | 《压力测试方案》《压力测试报告》 |
| - 安全核验 | 约4周 | 甲方、乙方 | 核查表、核查确认单等 |
| - 试运行前准备 |  | 乙方 | 《试运行前检查清单》、《测试报告》《上线切换报告》等 |
| 5. 试运行 |  |  |  |
| - 用户培训 |  | 乙方 | 《用户培训文档》 |
| - 系统维护 | 持续跟进 |  | 《应急手册》等 |
| - 试运行总结 |  |  | 《试运行阶段汇报》《项目上线报告》等 |
| 6．系统终验 |  |  | 《项目终验报告》 |
| 7．系统维护 | 持续跟进 |  |  |

附件2

技术协议

委托方（甲方）：_________________________

联系地址：__________________________________

受托方（乙方）：_________________________

联系地址：__________________________________

为确保_________项目（以下简称“项目”）的顺利实施，就甲方委托乙方所开发系统的技术标准或要求事项，经双方协商一致，达成如下协议：

一、项目目标

（一）

（二）

二、项目功能

（一）

（二）

三、技术要求

（一）系统性能

1.系统支持的并发用户数可以达到1000人以上。

2. 在1000名用户并发访问下，页面响应时间<3S，接口响应时间 <1S。

3.系统运行安全可靠，具有动态负载均衡处理能力、容错能力。除系统维护、数据备份等特殊情况之外，系统必须全天24小时安全可靠运行。

（二）系统其他要求

1、登录方式：支持SSO系统的单点登录。

2、系统界面设计

要求自适应分辨率，满足主流分辨率有理想效果前提下，其他分辨率下要有较好的视觉效果。设计必须符合中燃设计要求和预期，系统交互设计应充分考虑用户习惯及使用偏好。

3、浏览器

支持IE、Edge、Google Chrome、 Safari等主流浏览器。

（三）安全性

1、严格按照中燃信息中心《中燃集团总部信息安全管理制度》进行编码开发。

2、按中燃相关规定，系统上线前须通过中燃安全扫描检查。乙方积极配合安全扫描，并承担漏洞、缺陷的修复工作。

四、其他

1、本协议自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 名称： 甲方（盖章）： 日期： 年 月 日 | 名称： 乙方（盖章）： 日期： 年 月 日 |

附件3

供应商/服务商廉洁承诺书

本公司（主体为自然人时作个人理解）理解并承诺遵守贵公司(包括贵公司的分公司或直接及间接控股的子公司等关联单位及企业)各类《行为准则》和反商业贿赂等规定，遵守中华人民共和国禁止商业贿赂的相关法律法规规定，严格约束本公司员工及其他合作方行为，不以任何形式贿赂、利诱贵公司员工及其他相关人员。为此，本公司特向     公司郑重承诺如下:

1.本公司及员工不以任何名义、任何方式直接或间接向贵公司员工及其家属或其他相关人员给予任何利益，包括但不限于金钱、有价证券、商业支付卡、购物折扣、礼品、交通工具、置业、雇佣机会、旅游招待、高规格接待及其他一切物质或精神上有直接受益的开支等。(象征性的纪念礼品、工作餐、以及经批准的商务招待除外)

2.本公司及员工不得与贵公司员工及其家属或其他相关人员进行任何私人交易或发展私人商业关系，包括借贷、入股、参股、兼职、任职、顾问、任何商业上的合作、合伙或订立任何形式合约。本公司若获知贵公司员工及其家属与本公司股东、职员有亲属或利益关系，将会于知悉或者应当知悉之日向贵公司集团审计监察部申报，贵公司有权视利益冲突严重性单方面终止交易。

3.本公司及员工不得为谋取利益擅自与贵公司员工达成有损贵公司利益的协议、口头承诺或其他合意行为。

4.本公司及员工若发现贵公司员工及其家属或相关人员索取任何私人报酬或利益，会立即向贵公司集团审计监察部举报。

5.本公司及员工也承诺不以任何名义，任何方式贿赂贵公司的公司客户。

6.本公司及员工违反本承诺书任何条款，本公司同意贵公司有权单方无偿终止与本公司所有业务并自愿向贵公司承担违约金和赔偿损失，每出现一次违反承诺书的行为，可直接扣除本公司全年应结算费用的10%作为违约金（与本协议及相关补充协议的其他违约条款有冲突时，以较高金额条款为准进行违约赔付）并立即终止所有合作协议，不足以弥补贵公司实际损失的，本公司还应当承担因此造成的实际损失，若涉嫌违法的，贵公司有权将相关事宜呈交执法机关查办。本公司同意并授权贵公司从应付本公司的款项中直接扣除违约金和应向贵公司赔偿损失的实际金额，并承诺在应付款项不足以扣付违约金和赔偿损失时3日内向贵公司全额补缴。

7.本公司及员工已详细阅读本承诺书的所有内容，同时也完全明白、理解并自愿遵守本承诺书的所有内容。

8.本公司此承诺书承诺对象包括贵公司未来新增的关联公司。

9.本公司同意贵公司有权对本承诺书内容进行增减和修改，增减或修改后的承诺书从重新签署日开始生效，重新签署前，本版承诺书及之前做出的廉洁承诺依然生效。

承诺方(签章):                        授权代表(签章):

联系地址:                            联系电话:

授权代表职务:                        签署日期:      年    月    日

举报联系方式：

1.微信举报方式一：扫码关注廉洁中燃微信公众号，进入举报中心——在线举报；

2.微信举报方式二：关注中燃集团微信公众号，进入举报中心——在线举报；

3.举报邮箱：384shenji@chinagasholdings.com；

4.举报地址：广东省深圳市罗湖区梅园路188号中国燃气大厦35楼审计监察部。